Администрация Волотовского сельского поселения

Новгородский район  Новгородская область

173020, Новгородская обл., Новгородский р-он, пос. Волховец, ул.Пионерская  дом 1, т\ф  946-592,

т 740-108

ИНН 5310012693    КПП  531001001     ОГРН 1065321001096

__________________________________________________________________

17.01.2013 г.  № 31

Утверждён

Пост.№14 от 21.01.2013г.

ПЛАН

Работ по благоустройству, уборке и озеленению населенных пунктов по администрации Волотовского сельского поселения в 2013г. согласно

«Правил организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» утверждённых Решением № 14 от 22.09.06г.;

- Провести расширенное рабочее собрание с руководителями предприятий, УК, ТСЖ, старостами, депутатами поселений поставив перед всеми задачи благоустройства  территорий.

Отв. Администрация, срок до 02.04.13.

- Старостам, депутатам, УК, ТСЖ провести собрания непосредственно на  местах, привлечь всех граждан к уборке мусора в населенных пунктах, дворах, около подъездов.

Организовать посадку деревьев  и кустарников.

Организовать субботники по  населенным пунктам.

Отв. Старосты и депутаты, срок до 01.05.13.

- Благоустроить территории Братского захоронения в д.Волотово и Памятного знака 229 стрелковой дивизии в д. Хутынь.

Отв. Администрация, срок до 01.05.13.

- Ремонт  Памятного знака 229 стрелковой дивизии в д.Хутынь

Отв. Администрация, срок до 08.05.13.

- Организовать  уборку мусора  у комплекса гаражей в п.Волховец.

Отв. Администрация, срок до 30.05.13.

- Проведя рейды по  дорогам в населенные пункты выдать предписания  подведомственным  организациям ответственным за  эти дороги.

Отв. Администрация, срок до 30.05.13.

- Организовать уборку несанкционированных свалок  по деревням (если таковы имеются).

Отв. Администрация, срок постоянно.

- Организовать уборку  территорий  гражданских кладбищ в д.Волотово, д.Кунино и д.Хутынь.

Отв. Администрация, срок до 01.06.13.

9.    Привлечь к наведению порядка зав. учреждениями культуры, мед.работников,        зав.магазинами на своих подведомственных территориях.

Отв. зав.учреждениями, срок  01.05.13.

10. Ремонт братского захоронения в д.Волотово

Отв. Администрация до 08.05.13.

10. Контроль за соблюдением правил благоустройства территорий	, прилегающих к   организациям торговли, общественного питания, предоставления услуг населению

Отв.  Руководители предприятий.

11. Контроль за ветхим жилым фондом, контроль за зданиями и сооружениями находящимися в ненадлежащем состоянии, контроль за своевременной разборкой и уборкой объектов после несчастных случаев (пожар), выдача предписаний.

Отв. Администрация

12.Подвести итоги  по благоустройству территорий.

Отв. Администрация, срок 01.06.13.

Глава Волотовского

сельского поселения                                                                       А.Д.Старикова